## Slide 1
GPI
Gomez Pizarro Intelligence
Plan de Etapas
De la semilla al árbol — 32 meses de construcción
Para Gonzalo, Martín y Tomás
Mayo 2026
v2.2 — Documento de trabajo familiar

## Slide 2
Para empezar
Por qué este documento
Lo que sigue es el plan de cómo vamos a construir GPI etapa por etapa, con la disciplina con que se construye una start up seria a nivel mundial.
1
El mapa, no la promesa
Esto no es un compromiso de resultados. Es la disciplina con la que vamos a tomar decisiones. Cada etapa tiene criterios claros para pasar a la siguiente — sin esos criterios, no se avanza.
2
Lenguaje universal
Vamos a usar los nombres que usa el mundo VC global (Pre-Seed, Seed, Early, Growth, Expansion). El día que necesitemos hablar con un inversor, un comprador o un advisor, vamos a hablar el mismo idioma que ellos.
3
Honestidad sobre los números
Los ARR proyectados son realistas para vertical SaaS LATAM, no fantasías de unicornio. Mejor partir de números honestos y sorprender para arriba que prometer y decepcionar.
2 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 3
El mapa
32 meses, 5 etapas, una dirección
Pre-Seed
Semilla
May 2026 → Ago 2026
4 meses
ASESORES
5–8
ARR SALIDA
USD 4–5k
Seed
Plántula
Sep 2026 → Mar 2027
7 meses
ASESORES
41–46
ARR SALIDA
USD 42–47k
Early Stage
Brote
Abr 2027 → Dic 2027
9 meses
ASESORES
150
ARR SALIDA
USD 162k
Growth
Tronco
Ene 2028 → Dic 2028
12 meses
ASESORES
400–600
ARR SALIDA
USD 350–500k
Expansion
Árbol
Dic 2028 → Jun 2030
18 meses
ASESORES
1.500+
ARR SALIDA
USD 1.26M+
Cada etapa tiene su propia hipótesis a probar y sus propios criterios de salida. No se salta. No se acelera. No se diluye.
3 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 4
Conceptos · 1 de 3
Las 5 etapas que usa el mundo VC
Es el vocabulario que vamos a usar internamente y que entiende cualquier inversor, comprador o advisor del mundo.
PRE-SEED
Customer Discovery
Primer contacto con el mercado. Validás que existe un cliente dispuesto a pagar por el problema que resolvés. Producto mínimo, foco en design partners.
¿Existe el cliente?
SEED
Product-Market Fit
Probás que el producto resuelve un dolor real para un segmento concreto. Es la etapa más difícil — la mayoría de las start ups muere acá.
¿Encaja producto y mercado?
EARLY STAGE
Series A-like
Tenés PMF y motor de adquisición funcionando. Escalás el modelo a más clientes y más canales. Aparecen los primeros hires senior.
¿Escala el motor de venta?
GROWTH
Series B-like
Liderazgo de categoría en mercado original. Métricas SaaS de salud, equipo con leads funcionales, infraestructura para internacionalizar.
¿Sos categoría?
EXPANSION
Series C-like
Replicás el playbook a otros mercados/geografías. Equipo multi-país, complejidad operativa alta, valuación premium si las métricas acompañan.
¿Funciona afuera?
4 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 5
Conceptos · 2 de 3
Las métricas que vamos a medir
No las inventamos: son los benchmarks que usa todo el ecosistema SaaS global.
Sean Ellis PMF Test
Encuesta a usuarios: «¿Cómo te sentirías si mañana no pudieras usar más el producto?»
Umbral
≥ 40% «muy decepcionado» = PMF
Gate de salida de Seed
NRR · Net Revenue Retention
Cuánta plata te dejan los clientes existentes este año vs. el anterior, sin contar nuevos.
Umbral
> 100% sano · > 120% world-class
Gate de Growth y Expansion
Rule of 40
Crecimiento anual % + Margen %. Si crecés rápido podés quemar; si sos rentable podés crecer despacio.
Umbral
Suma ≥ 40 = saludable
Gate de Growth
T2D3 (Battery Ventures)
Trayectoria de ARR post-PMF: Triple, Triple, Double, Double, Double año a año.
Umbral
Benchmark de SaaS unicorn-track
Referencia, no gate
CAC Payback
Cuántos meses tardás en recuperar lo que gastaste para adquirir un cliente.
Umbral
< 12m bueno · < 18m aceptable
Gate de Early Stage y Growth
Logo Retention
% de clientes (logos) que se quedan año a año, sin contar expansion.
Umbral
> 90% anual = saludable B2B
Salud continua, todas las etapas
5 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 6
Conceptos · 3 de 3
Disciplinas de ejecución
Conceptos de management que estructuran el día a día. Sin esto, cualquier plan se diluye.
1
Hipótesis central
Cada etapa intenta probar UNA hipótesis explícita, no un set difuso de objetivos. Hace todo el trabajo de foco.
Pre-Seed: «hay 5–8 productores dispuestos a usar el MVP a diario».
2
Riesgo principal a matar
Cada etapa derrota un solo tipo de riesgo (Andreessen sequencing): Customer → Product → Market → Scale → Geographic.
Si una etapa intenta matar dos riesgos a la vez, no mata ninguno bien.
3
North Star Metric
Una sola métrica que define éxito en la etapa. Toda la conversación operativa se ordena alrededor.
Pre-Seed: «design partners con uso diario». Seed: «cobertura total Argentina Valores».
4
Stage gates
Criterios objetivos y medibles para pasar a la siguiente etapa. Sin los números, no se avanza. No hay gris.
Seed cierra solo cuando hay 41+ asesores pagando + Sean Ellis ≥ 40% + módulo estadísticas operativo.
5
Anti-goals
Lo que explícitamente decidimos NO perseguir aunque sea tentador. Concepto de Will Larson (Stripe, Calm).
Seed anti-goal: nada de cross-ALyC todavía. Aunque aparezca un amigo en Balanz pidiendo demo, esperamos.
6
OKRs trimestrales
Capa operativa que traduce la hipótesis de etapa en objetivos y resultados clave por trimestre.
Implementación, no estrategia. Se revisa cada 90 días.
6 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 7
Vista de control
Tabla maestra
Las 5 etapas en una mirada. El resto del documento desarrolla cada una en detalle.
# | ETAPA | PERÍODO | RIESGO A MATAR | NORTH STAR | ASESORES | PRECIO AVG | ARR SALIDA
1 | Pre-Seed Semilla | May–Ago 2026 4 meses | Customer | Design partners con uso diario | 5–8 | USD 50–60 | USD 4–5k
2 | Seed Plántula | Sep 2026–Mar 2027 7 meses | Product / PMF | Cobertura total Argentina Valores | 41–46 | USD 85 | USD 42–47k
3 | Early Stage Brote | Abr–Dic 2027 9 meses | Initial Market | 3+ ALyCs cerradas + plan empresa | 150 | USD 90 | USD 162k
4 | Growth Tronco | Ene–Dic 2028 12 meses | Scale | NRR ≥ 120% + Rule of 40 | 400–600 | USD 70 | USD 350–500k
5 | Expansion Árbol | Dic 2028 + 18m hasta Jun 2030 | Geographic | ARR LATAM + share por país | 1.500+ | USD 70 | USD 1.26M+
El 90% del valor potencial se construye entre Growth y Expansion. Las primeras tres etapas son la condición necesaria para llegar ahí.
7 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 8
ETAPA 1 DE 5
Pre-Seed
Semilla · Customer Discovery
MAY 2026 → AGO 2026 · 4 MESES
HIPÓTESIS CENTRAL
Hay 5 a 8 productores de Argentina Valores dispuestos a usar diariamente un MVP que cubre las Funciones 01–05 a un precio de USD 50–60/mes.
RIESGO A MATAR
Customer
¿Existe el cliente?
NORTH STAR
Design Partners con uso diario
ASESORES TARGET
5 a 8
(cherry-picked)
ARR SALIDA
USD 4 – 5 k
8 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 9
ETAPA 1 · Pre-Seed · Semilla
Producto, equipo y criterios de salida
PRODUCTO Y ALCANCE
MVP funcional con datos reales (no demo). Funciones 01–05 (Paneles 1–5). Foco en cobertura del workflow básico del asesor: posiciones, instrumentos, cliente. Calidad visual desde el día 1 — el producto se evalúa con los mismos ojos con que se evalúa Bloomberg.
EQUIPO
Núcleo familiar (Gonzalo + 3 hijos) + 1 a 2 contratistas técnicos. Founder-led sales: Gonzalo presenta personalmente a cada design partner.
PRICING & INVERSIÓN
Friend-priced en USD 50–60/mes, sin tiers. Inversión cap: USD 300/mes de cash externo durante 4 meses (~USD 1.2k total). El resto es tiempo capitalizado contra equity.
STAGE GATES DE SALIDA
5 o más design partners pagando, aunque sea simbólico
DAU/MAU > 70% (uso diario, no curiosidad)
NPS ≥ 40 con design partners
Sean Ellis Test ≥ 30% «muy decepcionado»
5 o más casos documentados de uso real
Roadmap de Seed co-validado con design partners
ANTI-GOALS · LO QUE NO HACEMOS
Nada de marketing pago
Nada de plan empresa todavía
Nada de mobile app
Nada de contratar full-time fuera del núcleo
Nada de IA proactiva hasta que el básico funcione
9 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 10
ETAPA 2 DE 5
Seed
Plántula · Product-Market Fit
SEP 2026 → MAR 2027 · 7 MESES
HIPÓTESIS CENTRAL
El producto madurado captura los 41–46 productores y comerciales de Argentina Valores con PMF formal probado, habilitando subir el pricing hacia USD 85/mes promedio.
RIESGO A MATAR
Product / PMF
¿Encaja con el mercado?
NORTH STAR
Cobertura total Argentina Valores
ASESORES TARGET
41 a 46
(universo total AV)
ARR SALIDA
USD 42 – 47 k
10 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 11
ETAPA 2 · Seed · Plántula
El gate más importante de toda la start up
PRODUCTO Y ALCANCE
Producto completo de Funciones 01–05 + módulo de estadísticas (medición de ROI del asesor por usar GPI: tiempo ahorrado, AUM gestionado, conversión de prospects). Este módulo se vuelve la principal herramienta de venta en Early Stage.
EQUIPO
4 a 6 personas. Núcleo familiar consolidado en sus roles + 1 contratista técnico estable. Setup contable y legal de SaaS empresa formalizado.
PRICING & INVERSIÓN
Pricing sube progresivamente de USD 60 hacia USD 85/mes promedio durante la etapa. Inversión sostenida + costos formales de empresa. Sin capital institucional.
STAGE GATES DE SALIDA
41 o más asesores pagando activos (universo AV completo)
Sean Ellis Test ≥ 40% — PMF FORMAL
NPS ≥ 50
Módulo de estadísticas operativo con datos reales
Logo retention ≥ 95% trimestral
Roadmap de Early Stage validado con clientes
ANTI-GOALS · LO QUE NO HACEMOS
Nada de cross-ALyC todavía (eso es Early Stage)
Nada de LATAM
Nada de levantar capital institucional
Nada de mobile app prematura
11 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 12
ETAPA 3 DE 5
Early Stage
Brote · Series A-like · PMF cross-canal
ABR 2027 → DIC 2027 · 9 MESES
HIPÓTESIS CENTRAL
El playbook de Argentina Valores se replica en 3 o más ALyCs argentinas con motor de ventas funcionando y plan empresa validado.
RIESGO A MATAR
Initial Market
¿Escala el motor de venta?
NORTH STAR
Asesores activos cross-ALyCs
ASESORES TARGET
150
(en 3+ ALyCs)
ARR SALIDA
USD 162 k
12 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 13
ETAPA 3 · Early Stage · Brote
Dos motores de adquisición en paralelo
PRODUCTO Y ALCANCE
Producto Funciones 01–07 + Teoría Moderna de Portfolio + IA proactiva con detección de life events. Integración con Aunesa + 1–2 BackOffices más. Mobile app sujeta a corrección según evidencia de Seed.
EQUIPO
8 a 12 personas. Primer hire externo senior (probable: ingeniería o ventas). Transición de founder-led a motor de ventas estructurado.
PRICING & INVERSIÓN
Dos modelos paralelos: asesor individual USD 100–130/mes + plan empresa para ALyCs USD 70–90/mes/usuario con descuento por volumen. Friends & family ronda chica opcional USD 250–500k @ valuación 4–6M post-money.
STAGE GATES DE SALIDA
150 asesores activos pagando
ARR ≥ USD 162 k
3 o más ALyCs cerradas con > 10 asesores cada una
Plan empresa con al menos 1 cliente cerrado
CAC payback ≤ 12 meses
NRR ≥ 110%
Logo retention ≥ 95% trimestral
Pricing tiers definidos y testeados
ANTI-GOALS · LO QUE NO HACEMOS
Nada de LATAM (eso es Expansion)
Nada de inversor final B2C
Nada de over-hiring antes de tracción
No abandonar founder-led 100% — Gonzalo sigue cerrando claves
13 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 14
ETAPA 4 DE 5
Growth
Tronco · Series B-like · Categoría Argentina
ENE 2028 → DIC 2028 · 12 MESES
HIPÓTESIS CENTRAL
GPI es el estándar de facto en Argentina para asesores boutique con IA, con arquitectura lista para internacionalización y métricas SaaS de salud world-class.
RIESGO A MATAR
Scale
¿Sos categoría?
NORTH STAR
NRR ≥ 120% + Rule of 40
ASESORES TARGET
400 a 600
ARR SALIDA
USD 350 – 500 k
14 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 15
ETAPA 4 · Growth · Tronco
Liderazgo de categoría y fork de inversor final
PRODUCTO Y ALCANCE
Producto completo, multi-BackOffice (4 BackOffices argentinos cubiertos), módulo de coaching/scorecards, módulo enterprise para boutiques multi-asesor. A mitad de etapa: punto de decisión sobre fork hacia inversor final (B2B2C o B2C directo).
EQUIPO
15 a 25 personas con leads funcionales: producto, ingeniería, ventas, customer success. Gonzalo se mueve a estrategia + capital, ya no operativo full-time.
PRICING & INVERSIÓN
Pricing maduro con tiers claros, anual con descuento, módulos premium add-on. Promedio mix USD 70/mes (individual + plan empresa). Series A opcional USD 4–8M @ 25–40M post-money si se decide acelerar.
STAGE GATES DE SALIDA
400 a 600 asesores activos
ARR USD 350–500 k
NRR ≥ 120%
Logo retention ≥ 90% anual
Rule of 40 cumplido
CAC payback ≤ 18 meses
Top 4 BackOffices argentinos integrados con SLAs
SOC2 Type 1 obtenido
Decisión sobre fork B2B2C / inversor final tomada
ANTI-GOALS · LO QUE NO HACEMOS
Nada de IPO talk
Nada de empezar dos países a la vez
Nada de saltar Uruguay como sandbox internacional
Nada de over-hire (escalar a 25 si 18 alcanzan es trampa post-Series A)
15 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 16
ETAPA 5 DE 5
Expansion
Árbol · Series C-like · LATAM
DIC 2028 → JUN 2030 · 18 MESES
HIPÓTESIS CENTRAL
El playbook argentino se replica en 4 mercados LATAM (Uruguay → Chile → Brasil → México) manteniendo unit economics. Brasil es la apuesta grande.
RIESGO A MATAR
Geographic
¿Funciona afuera?
NORTH STAR
ARR LATAM + share por país
ASESORES TARGET
1.500 +
(en 4 países)
ARR SALIDA
USD 1.26 M +
16 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 17
ETAPA 5 · Expansion · Árbol
Cuatro países, una secuencia
PRODUCTO Y ALCANCE
Producto consolidado con localizaciones por país: regulatorio, instrumentos locales, integración con brokers locales. Módulo enterprise multi-país. Orden de entrada: Uruguay (Q3 2029, sandbox) → Chile (Q4 2029–Q1 2030, validador) → Brasil (Q2–Q3 2030, apuesta grande) → México (paralelo o post-Brasil).
EQUIPO
50+ personas con country managers. Heads regionales. Equipo local desde día 1 en Brasil — no se hace con traducción de Google.
PRICING & INVERSIÓN
Pricing por país adaptado al poder adquisitivo, descuento volumen para boutiques grandes. Promedio mix USD 70/mes consolidado. Series B (USD 15–25M @ 80–120M post-money) o exit estratégico (Zocks, Jump, ALyC grande argentina) — punto de decisión real.
STAGE GATES DE SALIDA
1.500+ asesores activos
ARR ≥ USD 1.26 M
4 países con presencia activa
Brasil con > 100 asesores
NRR Argentina ≥ 130%
Logo retention multi-país > 90%
SOC2 Type 2 obtenido
LTV/CAC > 3x
Modelo financiero validado
ANTI-GOALS · LO QUE NO HACEMOS
Nada de saltar Uruguay y Chile e ir directo a Brasil
Nada de Brasil + México simultáneos en T1
Nada de adquisiciones antes de tener Brasil tractioning
Nada de descuidar Argentina mientras se internacionaliza
17 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 18
Hacia adelante
Próximos pasos
Lo que necesitamos resolver antes de arrancar Pre-Seed en mayo 2026.
1
Compromiso de cada hijo
Conversación individual con cada uno (no en grupo). Confirmar adentro / afuera. Vesting 4 años con cliff de 1.
2
Roles y responsabilidades
Quién lidera ingeniería, quién producto, quién ventas. Acuerdo formal por escrito. Honorarios USD 8/h asegurados, lo no cobrado se capitaliza.
3
Estructura legal
Constitución de la SRL/SAS. Acuerdo de socios. Cap table inicial. Asesoramiento legal y contable de SaaS empresa.
4
Stack técnico definido
Confirmar Python + Next.js/React + Postgres + cloud. Multi-agent con LLMs vía API. Data model alineado a compatibilidad con potencial salida.
5
Lista de design partners
5 a 8 productores de Argentina Valores identificados con nombre y apellido para Pre-Seed. Confirmar disposición a pagar y a usar diariamente.
6
OKRs Pre-Seed Q2 2026
Bajar la hipótesis central de Pre-Seed a 3–5 OKRs trimestrales con responsables claros. Primer review a 90 días.
18 / 19
GPI · Plan de Etapas

## Slide 19
“
Una semilla no se vuelve árbol
porque uno la apure.
Se vuelve árbol porque alguien la riega
todos los días, sabe qué espera de cada estación,
y resiste la tentación de arrancarla cada vez
que no ve crecimiento esa semana.
Eso es construir GPI.
GPI · Plan de Etapas · v2.2
19 / 19